**Уважаемые жители!**

**Распоряжением правительства Российской Федерации № 2126 от 18 сентября 2019 года утверждена программа по восстановлению жилья, объектов связи социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений поврежденных в результате наводнения на территории Иркутской области.**

**В этой программе предусмотрено: для жителей Соляновского МО:**

**1. Аварийно-восстановительные работы на берегоукрепительных сооружениях в п. Соляная – август – сентябрь 2019 г.**

**2.Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений в п. Соляная с увеличением уровня высоты защиты – 2020 год.**

**3. Мероприятия по расчистке и углублению русла р. Бирюса в пределах п. Соляная.**

**3.1 Проектно-изыскательные работы – 2019 год.**

**3.2. Работы по расчистке и углублению русла реки – 2020-2021 г.г.**

**Кроме этого предусмотрены мероприятия по восстановлению разрушенных или поврежденных объектов летним паводком:**

**1. Капитальный ремонт подвесного моста в п. Соляная (замена пешеходного настила, замена ветровых (боковых) тросов, забивание новых опор на правом берегу для крепления боковых тросов – февраль – март 2020 г.**

**2. Ремонт автомобильных мостов через реку Солянушка – июнь 2020 г., ручей Курья - октябрь 2019 г.**

**3. Ремонт размытого полотна дороги по ул. Береговая, Первомайская – октябрь – 2019 г.**

**4. Выделение средств для капитального ремонта поврежденных жилых домов.**

**Также предусмотрено строительство новых зданий для детского сада и Соляновской средней школы – 2020 – 2023 г.г.**

**На все эти мероприятия средства выделяются из федерального и областного бюджетов, и их выполнение зависит от наличия подрядных строительных организаций и сроков выделения средств на эти мероприятия.**

 **Администрация**